Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | HairBook — Sistema web de reservas y administración para una peluquería. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y aplicaciones web; gestión de bases de datos; integración y despliegue de soluciones tecnológicas. |
| Competencias | Análisis de requerimientos, diseño e implementación de aplicaciones web, modelado y gestión de datos NoSQL, integración de servicios externos, pruebas de funcionalidades, control de versiones y despliegue de software. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | La problemática identificada se sitúa en una peluquería de atención personalizada que actualmente gestiona sus reservas mediante Instagram, WhatsApp y calendario de iPhone. La administración de horas recae principalmente en la dueña del negocio, quien debe revisar disponibilidad, responder consultas, registrar abonos, bloquear horarios y publicar cupos disponibles de forma manual. Esta situación genera una carga operativa importante y limita la rapidez con que se pueden comunicar horarios disponibles, promociones y recordatorios. La relevancia del proyecto para el campo laboral de Ingeniería de Software radica en que transforma un proceso manual en una solución digital orientada a procesos reales de negocio: levantamiento de requerimientos, diseño de experiencia de usuario, modelamiento de datos, construcción de una aplicación web, pruebas y documentación. El aporte de valor esperado es mejorar la trazabilidad de reservas, ordenar la información de clientas, reducir tareas repetitivas y facilitar la toma de decisiones administrativas sin perder la atención cercana que caracteriza al emprendimiento. |
| 2. Objetivos | Objetivo general. Desarrollar una aplicación web para facilitar la reserva de horas de una peluquería y apoyar su administración mediante una gestión centralizada de usuarios, servicios, disponibilidad y reservas. Objetivos específicos. 1) Identificar los requerimientos de clientes y administrador, representando los flujos de uso mediante documentación y diagramas UML. 2) Diseñar e implementar una interfaz web para consultar servicios, visualizar horarios y solicitar reservas. 3) Almacenar y consultar información de usuarios, servicios y reservas utilizando MongoDB Atlas. 4) Incorporar un panel administrativo con control de acceso y acciones para aprobar o rechazar reservas. 5) Generar una imagen descargable en PNG con horarios disponibles para su difusión en redes sociales. 6) Desplegar y probar la aplicación, explorando la integración de mensajes de WhatsApp asociados al proceso de reserva. |
| 3. Metodología | Se utilizó una metodología de desarrollo iterativa e incremental. En lugar de construir todo el sistema de una vez, el equipo dividió HairBook en módulos, los implementamos de forma progresiva y verificamos su funcionamiento antes de unir los cambios. Etapa 1: análisis y diseño. Se identificaron actores, funciones y flujos de reserva; se elaboró y actualizó el diagrama UML de casos de uso. Etapa 2: construcción. Se desarrollaron la interfaz y las rutas del sistema con Next.js, y se configuró la persistencia de información en MongoDB Atlas. Etapa 3: administración y difusión. Se añadió la gestión de reservas desde el panel administrativo y la generación de horarios disponibles en PNG. Etapa 4: integración y pruebas. Se realizaron pruebas funcionales, se trabajó en ramas GitHub independientes y se usaron vistas previas de Vercel para verificar cambios. También se probó WhatsApp Cloud API. Esta metodología fue pertinente porque permitió detectar problemas durante el desarrollo, corregir cada módulo sin detener todo el proyecto y priorizar un flujo de reserva demostrable antes de agregar funciones complementarias. |
| 4. Desarrollo | Actividades desarrolladas. Se preparó el entorno técnico; se conectó la aplicación a MongoDB Atlas; se implementaron registro e inicio de sesión con diferenciación entre cliente y administrador; se habilitaron servicios, horarios y reservas; se desarrolló el panel de administración para aprobar o rechazar solicitudes; se generó una salida gráfica descargable de horarios; y se desplegó el sistema en Vercel con control de versiones mediante GitHub. El diseño del sistema se documentó con un diagrama de casos de uso que distingue las funciones actuales y contempla al profesional como actor futuro. Para colaborar se utilizaron las ramas dev-nacho, dev-benja y dev-pancho, integrando cambios mediante pull requests. Facilitadores. La división de responsabilidades, los entornos de pruebas, la base de datos compartida y la revisión incremental permitieron validar funcionalidades por separado y mantener una versión estable para demostraciones. Dificultades. Hubo problemas de sincronización de ramas y configuración de variables de entorno. La integración de WhatsApp requirió administrar tokens, número de prueba y plantillas sujetas a aprobación de Meta. También se identificó una mejora pendiente de navegación en la versión móvil. Ajustes realizados. Se sustituyó la selección de un solo día para la imagen de horarios por fechas de inicio y término, con un máximo de una semana y descarga PNG. Se priorizaron las funciones centrales de reserva y administración; la recuperación de contraseña, confirmación al registrarse, mejoras móviles y gestión específica de profesionales quedaron para una iteración posterior. En WhatsApp se pasó de pruebas con token temporal a una configuración más estable. El envío con datos detallados de la reserva quedó condicionado a la aprobación de su plantilla; no se considera terminado hasta completar esa validación. |
| 5. Evidencias | Para mostrar los resultados del desarrollo se consideran las siguientes evidencias, correspondientes a las funcionalidades y artefactos efectivamente trabajados: 1) Capturas de las pantallas de inicio, servicios, selección de horario y solicitud de reserva. 2) Capturas del panel administrador, incluyendo la aprobación y el rechazo de reservas. 3) Captura del generador de disponibilidad y de un PNG de horarios obtenido desde la aplicación. 4) Diagrama UML de casos de uso actualizado, con actores Cliente, Administrador y Profesional (futuro). 5) Registros de GitHub y despliegues en Vercel, junto con una vista de las colecciones de MongoDB Atlas sin datos personales ni credenciales. 6) Evidencia de pruebas con WhatsApp Cloud API, distinguiendo los mensajes que funcionaron de la plantilla de datos de reserva pendiente de aprobación. Pendiente para la entrega: insertar las capturas y el diagrama originales como anexos o adjuntarlos al informe. No se incorporan imágenes de demostración que no hayan sido proporcionadas. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Intereses profesionales. Trabajar en HairBook nos permite comprender mejor el ciclo completo de creación de un sistema: levantar una necesidad, diseñar una solución, conectarla a una base de datos, desplegarla y comprobar que realmente funciona para sus usuarios. Aprendímos que programar una funcionalidad es solo una parte del desafío; también importan la experiencia de uso, la coordinación del equipo y la resolución de problemas de integración. Proyección laboral. Como equipo, buscamos seguir desarrollándonos profesionalmente en distintas áreas de la informática y la tecnología, de acuerdo con los intereses y habilidades de cada integrante. La experiencia adquirida con HairBook nos permitió fortalecer competencias en programación, bases de datos, gestión de proyectos, resolución de problemas y trabajo colaborativo. Además, nos brindó la oportunidad de enfrentar desafíos reales, tomar decisiones técnicas y aplicar los conocimientos adquiridos durante nuestra formación académica. Consideramos que esta experiencia será una base importante para desenvolvernos en futuros proyectos y oportunidades laborales dentro del área informática. |