|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos avanzado en los objetivos principales de HairBook, aunque algunas actividades se han tenido que ajustar. Priorizamos contar con un sistema funcional de registro, reservas y administración antes de cerrar toda la documentación. Nos facilitaron el trabajo la división de tareas, GitHub y la comunicación del equipo; nos dificultaron los plazos la configuración de servicios externos y los ajustes detectados en las pruebas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos enfrentado las dificultades revisando errores en conjunto, realizando pruebas antes de integrar cambios y organizando el código mediante ramas de desarrollo en GitHub. Cuando una tarea toma más tiempo, ajustamos las prioridades para continuar avanzando. De aquí en adelante debemos reservar tiempo específico para actualizar diagramas y documentar decisiones técnicas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva, he sido responsable con HairBook y en el seguimiento de las tareas del equipo. Destaco mi aptitud de buscar soluciones frente a problemas. Como aspecto por mejorar, necesito registrar mejor los avances y anticipar los atrasos. Para el cierre del proyecto me propongo apoyar especialmente la revisión del modelo de datos y del flujo de reservas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Quisiera confirmar qué pruebas y capturas consideran suficientes para demostrar el correcto funcionamiento de las reservas, su aprobación o rechazo desde administración y la integración de WhatsApp.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, es útil redistribuir algunas tareas de cierre para evitar duplicidad. Solo hay que asignar la integración de Whatsapp en la vista de administrador y la vista de profesional.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo positivamente el trabajo realizado, porque logramos integrar distintas funcionalidades en una versión operativa de HairBook. Destaco el apoyo mutuo frente a errores, la comunicación y el uso de GitHub para coordinar los cambios con mis compañeros. Podemos mejorar la distribución de responsables, el cumplimiento de los plazos de documentación y el registro de pruebas y acuerdos, para llegar a la entrega final con evidencias ordenadas.